

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.02.2024 № 301

г. Кореновск

**О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 01 ноября 2023 года № 1380 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024-2028 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2023 года № 1720 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского района», администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 01 ноября 2023 года № 1380 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024-2028 годы» изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 01 февраля 2024 года № 149 О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 01 ноября 2023 года № 1380 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024-2028 годы»

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) официально опубликовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрацииКореновского городского поселенияКореновского районаот 28.02.2024 № 301«ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииКореновского городского поселенияКореновского районаот 01.11.2023 № 1380 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024-2028 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024-2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Координаторыподпрограмм муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Участники муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района;отдел строительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кореновского городского поселения Кореновского района  |
|  Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении Кореновского района  |
| Решение социально значимых вопросов местного значения |
| Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска |
| Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду  |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кореновского городского поселения в питьевой воде;бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кореновского городского поселения Кореновского района в безопасном водоотведении;бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кореновского городского поселения Кореновского района в безопасном водоотведении;обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан,обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности проживания населения, защита населения от заболеваний, общих для человека и животных;внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Кореновского городского поселения Кореновского района;решение социально значимых вопросов местного значения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, в том числе комплексное развитие сельских территорий и реализация местных инициатив;повышение экологической безопасности Кореновского городского поселения в сфере обращения с отходами производства и потребления;обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Кореновского городского поселения Кореновского района тепловой энергией |
| Задачи муниципальной программы | Повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района;бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кореновского городского поселения Кореновского района в безопасном водоотведении, сохранение высокого уровня инженерного обустройства, проведении комплекса мероприятий по ремонту объектов канализации;регулирование численности безнадзорных и бездомных животных, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных и людей, уменьшение случаев укусов людей;привлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, поддержка проектов развития территорий, в том числе сельских, Кореновского городского поселения Кореновского района, основанных на местных инициативах; поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории;благоустройство территории Кореновского городского поселения, проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска;качественное и бесперебойное снабжение потребителей теплом, улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Капитальный ремонт водопроводной сети по улице Жуковского от улицы Дядьковской до жилого дома № 7 в городе Кореновске, протяженностью 199 м;замена ветхих канализационных сетей протяженностью 289 метров, направлена на предупреждение возникновение аварий;отлов животных без владельцев, возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания - 210 голов;реализация и поддержка инициативных проектов, выдвинутых инициаторами проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Кореновского городского поселения Кореновского района, в количестве 3 объектов;увеличение количества благоустроенных мест, в том числе объектов, на которых организовано электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом; объектов, на которых организовано благоустройство, освещение и озеленение территорий, объектов, на которых созданы условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, объектов, на которых обеспечены условия для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территориях муниципальных образований на которых проведен капитальный и текущий ремонт, а также прилегающих к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) территорий;увеличение доли рекультивированных земельных участков в общей площади нарушенных земель Кореновского городского поселения;увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей на 570 метров. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годыЭтапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет: 33884,2 тыс. рублей, в том числе:2024 год- всего 15824,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия реализуемые за счет средств краевого бюджета 14281,8 тыс.рублей, средств местного бюджета 1542,2 тыс. рублей, средств граждан-0,0 тыс.рублей;2025 год- всего 17269,6 тыс. рублей, в том числе, на мероприятия, реализуемые за счет средств краевого бюджета 15655,1 тыс.рублей, средств местного бюджета- 1614,5 тыс. рублей, средств граждан-0,0 тыс.рублей;2026 год –всего 790,6 тыс.рублей, в том числе на мероприятия, реализуемые за счет местного бюджета-790,6 тыс. рублей, средств граждан-0,0 тыс.рублей;2027 год- всего- 0,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 0,0 тыс.рублей2028 год- всего- 0,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 0,0 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Сложившаяся в Кореновском городском поселении Кореновского района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Кореновского городского поселения Кореновского района.

Одной из проблем развития Кореновского городского поселения Кореновского района является недостаточное обеспечение населения питьевой водой. Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 30 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития Кореновского городского поселения Кореновского района необходимо проведение предупреждающих мероприятий.

В настоящее время большое количество безнадзорных животных на территории Кореновского городского поселения стало острой социальной проблемой для общества, затрагивающей безопасность, здоровье, благополучие, духовное воспитание, условия жизни, работы и отдыха людей. При резком увеличении объемов коммерческого разведения домашних животных отсутствует государственное регулирование механизма выравнивания спроса и предложения на домашних животных. В то же время в нашем обществе не сформирована культура содержания животных. В результате на улицы городов попадает большое количество невостребованных животных.

Наличие безнадзорных животных на территории Кореновского городского поселения создает комплекс проблем, от решения которых зависит повышение уровня благоустройства поселения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание безопасных и комфортных условий проживания населения.

К числу основных проблем, связанных с наличием безнадзорных животных на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, относятся:

1. Социальная напряженность.

Безнадзорные животные служат постоянным источником конфликтных ситуаций, вызывающих социальную напряженность в обществе, сопровождающуюся ростом числа жалоб граждан на агрессию животных в отношении людей, шум, загрязнение улиц и дворов.

2. Негативное влияние на психоэмоциональное благополучие населения и нравственное воспитание молодежи.

Значительное количество неразрешимых конфликтных ситуаций, наблюдение страданий животных, неспособность или невозможность им помочь вызывают нравственные страдания граждан.

Использование программно-целевого метода позволит направить усилия для комплексного и системного решения поставленной цели, установить конечные результаты финансирования мероприятий целевой программы в измеримых качественных и количественных показателях.

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации Кореновского городского поселения является благоустройство общественных территорий, направленное на решение наиболее востребованных населением проблемных вопросов и социально важных проблем.

Благоустройство – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства Кореновского городского поселения Кореновского района, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории поселения.

Одной из проблем в области благоустройства города Кореновска является необеспечение населения условиями для комфортного проживания в полном объеме, в том числе недостаточное освещение второстепенных улиц и переулков, отсутствие тротуарных дорожек, благоустроенных для отдыха мест, в том числе детских игровых и спортивных зон. В отличие от центральных улиц города, благоустройство которых полностью удовлетворяет потребности жителей в части комфортного проживания, в городе имеется еще достаточно мест, благоустройство на которых крайне необходимо. Это установка фонарей уличного освещения и малых архитектурных форм, обустройство тротуарных дорожек, зон отдыха, установка детского игрового и спортивного оборудования, высадка зеленых насаждений.

Реализация и поддержка инициативных проектов, поступивших от жителей города позволит активизировать диалог между населением и органами власти в процессе решения практических проблем, снизить иждивенческие настроения среди населения, расширить формы участия граждан в деятельности органов местного самоуправления, создать экономические и социальные условия для динамического развития социальной инфраструктуры.

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.

В муниципальной собственности Кореновского городского поселения Кореновского района 4500 метров северо-западнее города Кореновска находится земельный участок площадью 54856 кв. м., используемый в качестве площадки временного накопления твердых коммунальных отходов, на котором, в целях приведения его состояния в соответствие действующему санитарному законодательству, необходимо произвести рекультивацию земель.

В настоящее время в реестре муниципальной собственности Кореновского городского поселения Кореновского района учитывается 21,66 км тепловых сетей. Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 80 %. Высока степень возникновения аварий на существующих тепловых сетях. Реализация мероприятий программы позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 2,6 %, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на при прохождении осенне-зимних отопительных периодов.

1. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024-2028 годы»

 Основными целями Программы являются:

бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения города Кореновска Кореновского городского поселения в питьевой воде;

бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кореновского городско поселения Кореновского района в безопасном водоотведении;

создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан;

уменьшение количества и предупреждение травм населения, получаемых в результате укусов безнадзорных животных, наносящих вред жизни, здоровью, имуществу физических лиц;

улучшение санитарно-гигиенических условий, в части упреждения возникновения эпизоотии, чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями которых могут быть безнадзорные животные

предупреждение распространения заболеваний бешенством среди животных и людей;

снятие социального напряжения, путём регулирования неконтролируемого размножения безнадзорных животных;

решение социально значимых вопросов местного значения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, в том числе реализация местных инициатив;

внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, развитие местного самоуправления путем повышения гражданской активности, вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления;

повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления в Кореновском городском поселении Кореновского района

обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Кореновского городского поселения Кореновского района тепловой энергией

 Задачами Программы являются:

развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Кореновского городского поселения;

сохранение окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия;

повышение уровня инженерного обустройства и качества предоставления коммунальных услуг;

предупреждение возникновения аварий в системе водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района;

отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и передачу в приюты для животных, деятельность которых осуществляется в соответствии с порядком организации деятельности приютов для животных и нормам содержания в них на территории Краснодарского края, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат содержащихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания;

поддержка проектов развития территорий Кореновского городского поселения Кореновского района, основанных на местных инициативах; поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории;

комплексное благоустройство территории Кореновского городского поселения;

комплексное развитие сельских территорий Кореновского городского поселения;

качественное и бесперебойное снабжение потребителей теплом. Улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

2.3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Статус 1 | Значение показателей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024-2028 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма № 1 «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района» |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированной водопроводной сети | км | 3 | 0,07 | 3,7 | 0,0 | - | - |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт артезианских скважин  | шт | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 2.1 | Подпрограмма № 2 «Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» |
| 2.1.1 | Протяженность отремонтированной канализационной сети | м | 3 | 42,0 | 0,987 | 0,0 | - | - |
| 3.1. | Подпрограмма № 3 «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» |
| 3.1.1 | Отлов животных без владельцев, возвратсодержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания | головы | 3 | 70 | 70 | 70 | - | - |
| 4.1 | Подпрограмма № 4 «Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении Кореновского района» |
| 4.1.1 | Количество реализованных инициативных проектов | ед | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5.1 | Подпрограмма № 5 «Решение социально значимых вопросов местного значения» |
| 5.1.1 | Благоустройство общественных территорий Кореновского городского поселения | ед | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5.1.2. | Приобретение звукового, светового, видео оборудования и механики сцены | ед. | 3 | - | 65 | - | - | - |
| 6.1 | Подпрограмма № 6 «Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска» |
| 6.1.1 | Увеличение доли рекультивированных земельных участков в общей площади нарушенных земель Кореновского городского поселения |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Подпрограмма № 7 «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду» |
| 7.1.1 | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по адресу, г. Кореновск, улица Центральная,5, капитальный ремонт изоляции тепловых сетей | м2 | 3 | 100 | - | - | - | - |

* 1. Срок реализации программы: 2024-2028 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Кореновского городского поселения

Кореновского района на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | статус | Источники финансирования | Объем финансирования. Всего (тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации программы | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных внебюджетных трансфертов) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района» | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | строительство трубопровода в г.Кореновске, по улице Нижней, протяженностью 70 м | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнено строительство трубопровода в г.Кореновске, по улице Нижней, протяженностью 70 м | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | строительство трубопровода в г.Кореновске\*\*\* | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнено строительство трубопровода в г.Кореновске\*\*\* | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Капитальный ремонт артезианской скважины № 376-Д, расположенной в городе Кореновске по улице Бувальцева, 148 | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнен капитальный ремонт артезианской скважины № 376-Д, расположенной в городе Кореновске по улице Бувальцева, 148 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 4518,5 | 4518,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 237,8 | 237,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт артезианской скважины № 331 Д, расположенной в городе Кореновске по улице Краснодарской | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнен капитальный ремонт артезианской скважины № 331-Д, расположенной в городе Кореновске по улице Краснодарской | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 5172,4 | 0,0 | 5172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 272,2 | 0,0 | 272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт артезианской скважины № 3752, расположенной в городе Кореновске по улице Выселковской, 29 | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнен капитальный ремонт артезианской скважины № 3752, расположенной в городе Кореновске по улице Выселковской, 29 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 3988,4 | 3988,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 209,9 | 209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт артезианской скважины № 65517, расположенной в районе «ореховой рощи» г. Кореновска, Кореновского района Краснодарского края | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнен капитальный ремонт артезианской скважины № 65517, расположенной в районе «ореховой рощи» г. Кореновска, Кореновского района Краснодарского края | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 5290,9 | 0,0 | 5290,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 278,5 | 0,0 | 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Капитальный ремонт артезианской скважины № П-3295, расположенной на территории сахарного завода, г.Кореновска, Кореновского района | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнен капитальный ремонт артезианской скважины № П-3295, расположенной на территории сахарного завода, г.Кореновска, Кореновского района | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 5774,9 | 5774,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 303,9 | 303,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Капитальный ремонт артезианской скважины № П-3385, расположенной на территории сахарного завода, г.Кореновска, Кореновского района | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнен капитальный ремонт артезианской скважины № П-3385, расположенной на территории сахарного завода, г.Кореновска, Кореновского района | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 5191,8 | 0,0 | 5191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 273,2 | 0,0 | 273,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Пурыхина от ул. Курганной до ул. Льва Толстого в г. Кореновске Кореновского района | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет капитально отремонтирована водопроводная сеть по ул. Пурыхина от ул. Курганной до ул. Льва Толстого в г. Кореновске Кореновского района | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Бувальцева от ул. К. Маркса до ул. Фрунзе в г. Кореновске Кореновского района |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет капитально отремонтирована водопроводная сеть по ул. Бувальцева от ул. К. Маркса до ул. Фрунзе в г. Кореновске Кореновского района | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.. | Монтаж трубопровода водоотведения по улице Школьной в городе Кореновске, протяженностью 42 м |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнен монтаж водоотведения по улице Школьной, в городе Кореновске, протяженностью 42 метра | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 3 | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Монтаж трубопровода водоотведения \*\*\* | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет выполнен монтаж водоотведения \*\*\* | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Капитальный ремонт напорной канализационной сети по ул. Платнировской от ул. Фрунзе до ул. Краснодарской, по ул. Краснодарской от ул. Платнировской до автомобильной дороги А 160 в г. Кореновске Кореновского района | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведенных мероприятий будет капитально отремонтирована канализационная сеть по ул. Платнировской от ул. Фрунзе до ул. Краснодарской, по ул. Краснодарской от ул. Платнировской до автомобильной дороги А 160 в г. Кореновске Кореновского района | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кореновского городского поселения Кореновского района | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отлов животных без владельцев, возвратсодержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания   | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведения мероприятий будет выполнен отлов животных без владельцев, возвратсодержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания  | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1171,8 | 390,6 | 390,6 | 390,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении Кореновского района | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация инициативных проектов\* | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведения мероприятий будет реализован инициативный проект\*  | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Решение социально значимых вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Благоустройство общественных территорий Кореновского городского поселения\*\* | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведения мероприятий будут благоустроены общественные территории\*\* | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.2. | Приобретение звукового, светового, видео оборудования и механики сцены для МБУК «ГДК КГП № 1» |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведения мероприятий будет приобретено звуковое, световое, видео оборудование и механика сцены для МБУК «ГДК КГП № 1» | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение работ по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведения мероприятий будут выполнены работы по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7. | Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по адресу, г. Кореновск, улица Центральная,5, площадью 25 м2 | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведения мероприятий будет выполнен капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по адресу, г. Кореновск, улица Центральная,5, площадью 25 м2 | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей\*\*\* | 3 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В результате проведения мероприятий будет выполнен капитальный ремонт изоляции тепловых сетей\*\*\* | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого |  | всего | 33884,2 | 15824,0 | 17269,6 | 790,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 29936,9 | 14281,8 | 15655,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3947,3 | 1542,2 | 1614,5 | 790,6 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* объект инициативного проекта будет определен по итогам отбора инициативных проектов в год реализации мероприятия

\*\*Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период, по результатам мониторинга общественных территорий в 2024-2028 годах

\*\*\* Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период, по результатам мониторинга состояния сетей в 2024-2028 годах

финансирование мероприятий будет производится с учетом решений Совета Кореновского городского поселения Кореновского района «О бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

21

4. Сроки исполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок реализации |
| 1 | «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района», в том числе: |  |
| 1.1. | строительство трубопровода в г.Кореновске, по улице Нижней, протяженностью 70 м | IV квартал 2024 года |
| 1.2 | строительство трубопровода в г.Кореновске\*\*\* | IV квартал 2025 года |
| IV квартал 2026 года |
| 1.3. | Капитальный ремонт артезианской скважины № 376-Д, расположенной в городе Кореновске по улице Бувальцева, 148 | IV квартал 2024 года |
| 1.4 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 331 Д, расположенной в городе Кореновске по улице Краснодарской | IV квартал 2025 года |
| 1.5 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 3752, расположенной в городе Кореновске по улице Выселковской, 29 | IV квартал 2024 года |
| 1.6 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 65517, расположенной в районе «ореховой рощи» г. Кореновска, Кореновского района Краснодарского края | IV квартал 2025 года |
| 1.7 | Капитальный ремонт артезианской скважины № П-3295, расположенной на территории сахарного завода, г.Кореновска, Кореновского района | IV квартал 2024 года |
| 1.8 | Капитальный ремонт артезианской скважины № П-3385, расположенной на территории сахарного завода, г.Кореновска, Кореновского района | IV квартал 2024 года |
| 1.9 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Пурыхина от ул. Курганной до ул. Льва Толстого в г. Кореновске Кореновского района | IV квартал 2025 года |
| 1.10 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Бувальцева от ул. К. Маркса до ул. Фрунзе в г. Кореновске Кореновского района | IV квартал 2025 года |
| 2 | Развитие систем водоотведения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, в том числе: | IV квартал 2024 года |
| 2.1 | Монтаж трубопровода водоотведения по улице Школьной в городе Кореновске, протяженностью 42 м | IV квартал 2024 года |
| 2.2 | Монтаж трубопровода водоотведения \*\*\* | IV квартал 2025 года |
| IV квартал 2026 года |
| 2.3 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети по ул. Платнировской от ул. Фрунзе до ул. Краснодарской, по ул. Краснодарской от ул. Платнировской до автомобильной дороги А 160 в г. Кореновске Кореновского района | IV квартал 2025 года |
| 3 | Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, в том числе: | IV квартал 2024 года |
| 3.1 | Отлов животных без владельцев, возвратсодержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания | IV квартал 2024 года |
| IV квартал 2025 года |
| IV квартал 2026 года |
| 4 | Реализация инициативных проектов в Кореновском городском поселении Кореновского района, в том числе: |  |
| 4.1 | Реализация инициативных проектов\* | IV квартал 2024 года |
| IV квартал 2025 года |
| IV квартал 2026 года |
| 5 | Решение социально значимых вопросов местного значения, в том числе: | IV квартал 2024 года |
| 5.1 | Благоустройство общественных территорий Кореновского городского поселения\*\* | IV квартал 2024 года |
| 5.2 | Приобретение звукового, светового, видео оборудования и механики сцены для МБУК «ГДК КГП № 1» | IV квартал 2025 года |
| 6 | Проведение мероприятий по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе 4500 метров северо-западнее города Кореновска, в том числе: |  |
| 6.1 | Проведение работ по рекультивации земельного участка, расположенного в Кореновском районе, 4500 северо-западнее города Кореновска | IV квартал 2024 года |
| 7 | Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду |  |
| 7.1 | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей, расположенных по адресу, г. Кореновск, улица Центральная,5, площадью 25 м2 | IV квартал 2024 года |
| 7.2 | Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей\*\*\* | IV квартал 2025 года |
| IV квартал 2026 года |

\* объект инициативного проекта будет определен по итогам отбора инициативных проектов в год реализации мероприятия

\*\*Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период, по результатам мониторинга общественных территорий в 2024-2028 годах

\*\*\* Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период, по результатам мониторинга состояния сетей в 2024-2028 годах

финансирование мероприятий будет производится с учетом решений Совета Кореновского городского поселения Кореновского района «О бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляются за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района, в том числе при привлечении средств из федерального и краевого бюджета на условиях софинансирования, за счет средств государственной поддержки из федерального бюджета, а также за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета Краснодарского края.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпл/ ЗПгпф, где:

Сдгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зпгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М, где:

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

Сдгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение Сдгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 М СРгп = ∑ СДгппз\*ki, где:

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

7.4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j, где:

Эргп – эффективность реализации муниципальной программы;

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной

целевой программы, основного мероприятия);

kj – коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kjо пределяется по формуле:

kj= Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

7.5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

8.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

8.2. Исполнителями муниципальной программы являются:

а) отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района

б) отдел строительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

8.3. Исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий муниципальной программы;

б) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

в) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

г) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

д) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

е) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

8.4. На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

8.5. Основными финансовыми рисками реализации муниципальной программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

8.6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района и муниципальную программу.

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район Ю.Н. Гребенев