

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.01.2025 № 38\_

г. Кореновск

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Кореновского городского поселения Кореновского района**

**от 25 декабря 2017 года № 2309** **«Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского**

**района «Формирование современной городской среды**

**Кореновского городского поселения Кореновского района**

**на 2018-2030 годы» (с изменениями от 12 февраля 2024 года № 201)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 декабря 2023 года № 1720 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кореновского городского поселения Кореновского района», в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 2309 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 11 декабря 2024 года № 1642 «О внесении изменения в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 2309 «Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» (с изменениями от 12 февраля 2024 года № 201).

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Козыренко) официально обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Кореновского городского поселения

Кореновского района М.О. Шутылев

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрацииКореновского городского поселенияКореновского районаот 22.01.2025 № 38  |
|  |  |  | «ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииКореновского городского поселенияКореновского районаот 25.12.2017 № 2309 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

Паспорт муниципальной программы

Кореновского городского поселения Кореновского района

«Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Координаторыподпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района;отдел строительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Кореновского городского поселения Кореновского района; |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика Кореновского городского поселения Кореновского района;обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района;повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий.Количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Количество изготовленных и установленных информационных щитов.Количество изготовленных топосъемок территорий, проектно-сметной документации и проведение ее оценочной экспертизы».Количество проведенных мероприятий по выполнению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из краевого бюджета.Количество проведенных голосований по отбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке.Количество благоустроенных общественных территорий, проекты которых признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 годыЭтапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет: 638059,9 тыс. рублей, в том числе:2018 год- всего 242,8 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 242,8 тыс. рублей; 2019 год- всего 52584,7 тыс. рублей, в том числе, на мероприятия, реализуемые за счет местного бюджета- 6402,8 тыс. рублей, на мероприятия, за счет средств софинансирования- 46181,9 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета 2770,9 тыс.рублей, средства краевого бюджета- 1736,4 тыс.рублей, средства федерального бюджета- 41674,6 тыс.рублей;2020 год –всего 83056,1 тыс.рублей, в том числе на мероприятия, реализуемые за счет местного бюджета-3,3 тыс.рублей; на мероприятия, за счет средств софинансирования-13052,8 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета -11778,8 тыс.рублей, средства краевого бюджета- 490,8 тыс.рублей, средств местного бюджета 783,2 тыс.рублей; на мероприятия, за счет средств государственной поддержки из федерального бюджета - 70000,0 тыс.рублей.2021 год- всего- 35361,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 35341,5, местного бюджета 20,2 тыс.рублей2022 год- всего 39186,69 тыс.рублей, в том числе на мероприятия, реализуемые за счет местного бюджета- 5,0 тыс.рублей, на мероприятия, за счет средств софинансирования- 39181,69 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета -32348,5 тыс.рублей, средства краевого бюджета- 1347,8 тыс.рублей, средств местного бюджета 5485,39 тыс.рублей.2023 год- всего 28730,5 тыс.рублей, в том числе на мероприятия, реализуемые за счет местного бюджета- 0,0 тыс.рублей, на мероприятия, за счет средств софинансирования 28730,5 тыс.рублей, в том числе, средств краевого бюджета-27006,7 тыс.рублей, местного бюджета- 1723,8 тыс.рублей.2024 год- всего – 150953,4 тыс.рублей, в том числе на мероприятия реализуемые за счет средств софинансирования проекта-победителя Всероссийского конкурса 97953,4 тыс.рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета – 92125,1 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета - 930,6 тыс.рублей, за счет местного бюджета - 4897,7 тыс.рублей, за счет софинансирования проекта ФКГС 53000,0 тыс.рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета-45580,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета-7420,0 тыс.рублей. 2025 год-всего 247944,0 тыс.рублей, в том числе, за счет средств софинансирования 152000,0 тыс.рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета-144400,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета-7600,0 тыс.рублей., на мероприятия реализуемые за счет средств софинансирования проекта-победителя Всероссийского конкурса 95944,0 тыс.рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета – 90235,3 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета – 911,5 тыс.рублей, за счет местного бюджета – 4797,2 тыс.рублей,2026 год-0,0 тыс.рублей.2027 год-0,0 тыс.рублей.2028 год-0,0 тыс.рублей2029 год-0,0 тыс.рублей.2030 год-0,0 тыс.рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

На территории Кореновского городского поселения Кореновского района благоустройство территорий осуществляется за счет денежных средств местного бюджета, что часто недостаточно для создания комфортной городской среды.

В ходе проведения инвентаризации уровня благоустройства дворовых, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявляется необходимость в выполнении работ по благоустройству и приведению в надлежащий вид вышеуказанных территорий и объектов.

На территории Кореновского городского поселения Кореновского района, в результате проведенной инвентаризации, выявлены дворовые и общественные территории, которые необходимо благоустроить.

Необходимым условием реализации муниципальной программы, в части благоустройства дворовых территорий, является проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. Дворовые территории включаются в муниципальную программу при обязательном согласии собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также при софинансировании мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % стоимости выполнения таких работ. Форма участия, решения о согласии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, решения о софинансировании мероприятий по благоустройству дворовой территории, оформляются соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий Кореновского городского поселения Кореновского района являются:

недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для выгула собак;

недостаточное количество парковочных мест, малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

недостаточное озеленение и освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

изношенность покрытий проездов и тротуаров.

Требуется проведение работ по приспособлению территории поселения к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Кореновского городского поселения, а также с реализуемыми в поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий, утверждаемыми Минстроем Российской Федерации.

Необходимым условием реализации муниципальной программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимым условием реализации программы является наличие образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения должны благоустраиваться собственниками объектов, а также правообладателями земельных участков, согласно установленным нормам в части содержания: территорий, зданий, асфальтирования, озеленения, вывесок и рекламы, выполнения уборки и т.д.

Данные объекты являются элементами формирования городской среды и должны соответствовать критериям качества и комфорта, установленным на территории Кореновского городского поселения с целью формирования единого облика. В соответствии с Правилами благоустройства, к застройщикам новых объектов, собственникам коммерческих и производственных зданий, офисов предъявляются требования о выполнении мероприятий по благоустройству, прилегающих к их объектам территорий.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Реализация муниципальной программы Кореновского городского поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» (далее муниципальная программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения Кореновского городского поселения Кореновского района.

С целью информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, информация размещается на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района, в том числе, в разделе «Комфортная городская среда», в социальных сетях, в газете «Кореновские вести» в виде описания мероприятий, фото.

1. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

2.1. Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» является повышение уровня благоустройства общественных, дворовых территорий Кореновского городского поселения Кореновского района, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в обеспечении формирования единого облика Кореновского городского поселения Кореновского района, обеспечении создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, повышении уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кореновского городского поселения Кореновского района.

10

2.3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | статус | Значение показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» |
| 1.1 | Мероприятие программы №1 «Благоустройство общественных территорий» |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Задача: обеспечить формирование единого облика Кореновского городского поселения Кореновского района; обеспечить создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района; повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Целевой показатель. Количество обустроенных общественных территорий | Шт. | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие программы №2 «Благоустройство дворовых территорий» |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Задача: обеспечить формирования единого облика Кореновского городского поселения Кореновского района; обеспечить создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района; повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Целевой показатель. Количество обустроенных дворовых территорий | Шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие программы №3 «Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» |
| Цель: повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения  |
| Задача: обеспечить формирования единого облика Кореновского городского поселения Кореновского района; обеспечить создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района; повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Целевой показатель. Количество обустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» | Шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие программы №4 «Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| Цель: повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| Задача: обеспечить формирования единого облика Кореновского городского поселения Кореновского района; обеспечить создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района; повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Целевой показатель. Количество обустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие программы № 5 «Изготовление и установка информационных щитов» |
| Цель: информирование населения о проводимых работах по благоустройству объектов благоустройства |
| Задача: изготовить и установить информационные щиты |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель. Количество изготовленныхинформационных щитов  | Шт. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие программы № 6 «Изготовление топосъемки территорий, проектно-сметной документации и проведение ее оценочной экспертизы» |
| Цель: обследование и установление границ земельного участка для благоустройства, подготовка документов для заключения соглашений |
| Задача: изготовить топосъемку территорий, проектно-сметную документацию и провести ее оценочную экспертизу |
| Целевой показатель. Количество изготовленных топосъемок | Шт. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие программы № 7 проведение мероприятий по выполнению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |
| Цель: установление границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из краевого бюджета |
| Задача: образовать земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома |
| Целевой показатель.Количество образованных земельных участков | Шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие программы № 8 Проведение голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке\* |
| Цель: вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды |
| Задача: провести голосование, изготовить информационные материалы, провести сходы граждан |
| Целевой показательКоличество проведенных рейтинговых голосований | Шт. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9 | Мероприятие программы № 9 Благоустройство общественных территорий, проекты которых признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий Кореновского городского поселения Кореновского района, проекты которых признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| Задача: обеспечить формирование единого облика Кореновского городского поселения Кореновского района; обеспечить создание, содержание и развитие объектов благоустройства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района; повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кореновского городского поселения Кореновского района. |
| Целевой показатель. Количество обустроенных общественных территорий, проекты которых признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* голосование проводится ежегодно в порядке, установленном постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 января 2019 года № 36/1 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Краснодарского края»

* 1. Срок реализации программы: 2018-2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрен

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения

Кореновского района на 2018-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | статус | Источники финансирования | Объем финансирования. всего (тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации программы | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных внебюджетных трансфертов) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий (приложение 1), в том числе: | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественной территории от улицы Мира, до улицы Льва Толстого в городе Кореновске | 3 | всего | 46181,9 | 0,0 | 46181,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | - устройство тротуарной дорожки;- устройство велосипедной дорожки;- устройство тротуарных площадок (зоны отдыха);- установка МАФ (скульптур, скамеек и урн)- устройство смотровой площадки;- устройство системы ливневой канализации декоративное озеленение (устройство групп из различных деревьев и кустов);- выполнение системы освещения | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 41674,6 | 0,0 | 41674,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 1736,4 | 0,0 | 1736,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2770,9 | 0,0 | 2770,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, нечетная сторона | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Проведен городской субботник-1Высажены деревья:-ива-50 шт.-береза-100 шт. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Пурыхина и Курганной | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Проведен городской субботник-1Высажены деревья:-сосна- 24 шт. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Космонавтов и Карла Маркса | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Проведен городской субботник-1Высажены деревья:-клен-31 шт. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Циолковского и Краснодарской | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Проведен городской субботник-1Высажены деревья:-ясень-29 шт. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, четная сторона | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Проведен городской субботник-1Высажены деревья:-ива-11 шт. - береза-10 шт. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а | 3 | всего | 97,4 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -установка урн-3 шт-установка лавочек-3 шт | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 97,4 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Благоустройство общественной территории ограниченной улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова города Кореновска | 3 | всего | 6305,4 | 0,0 | 6305,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -устройство тротуарных дорожек- устройствомонолитных ступеней-установка МАФ-установка декоративных светильников | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6305,4 | 0,0 | 6305,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | \*Благоустройство территории городского парка культуры и отдыха в городе Кореновске, по улице Венеры Павленко, 63(2 этап) | 3 | всего | 105341,5 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 35341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | - Береговое укрепление, в т.ч ротонда;- устройство тротуарных дорожек;-озеленение территории;-освещение;-установка малых архитектурных форм общественный туалет | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 35341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.10 | \*Благоустройство общественной территории сквера «Воинской славы» по адресу: город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов | 3 | всего | 13052,8 | 0,0 | 0,0 | 13052,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство тротуарных дорожек;-озеленение;-установка малых архитектурных форм | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 11778,8 | 0,0 | 0,0 | 11778,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 490,8 | 0,0 | 0,0 | 490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 783,2 | 0,0 | 0,0 | 783,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.11 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица К. Маркса, район № 318д | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройствопарковки-обустройствоклумбы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.12 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство подъездной дороги-обустройство клумбы -высадка зеленых насаждений | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.13 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1 и | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | обустройство парковки обустройство подъездной дороги обустройство клумбы -высадка зеленых насаждений- установка декоративного освещения | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.14 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 1п | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | обустройство подъездной дороги-обустройство клумбы -высадка зеленых насаждений | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.15 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Суворова, район № 2е  | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство парковки-обустройство клумбы -высадка зеленых насаждений | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.16 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К. Маркса | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство парковки-обустройство клумбы-высадка зеленых насаждений | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Краснодарская, район № 36а | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство парковки-обустройство подъездной дороги-обустройство клумбы | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.18 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Маяковского, район № 2в | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство парковки- высадка зеленых насаждений | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.19 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Космонавтов, район № 20б | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство парковки- обустройство клумбы- установка декоративных светильников- установка ограждения вдоль дороги | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.20 | \*Благоустройство общественной территории по улице Запорожской «Парк 75-летия Победы» в городе Кореновске, в том числе: | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.1 | Благоустройство общественной территории по улице Запорожской «Парк 75-летия Победы» (южная часть) в городе Кореновске | 3 | всего | 28730,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28730,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство тротуарных дорожек;-озеленение;-освещение;видеонаблюдениеводоотведение;-установка малых архитектурных форм-установка спортивной площадки-обустройство парковки | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 27006,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27006,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1723,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1723,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.20.2 | Благоустройство общественной территории по улице Запорожской «Парк 75-летия Победы» (северная часть) в городе Кореновске | 3 | всего | 39181,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39181,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство тротуарных дорожек;-озеленение;-освещение;водоотведениевидеонаблюдениеустановка ограждения вокруг пруда:-установка малых архитектурных формустановка игрового комплекса | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 32348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 1347,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1347,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5485,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5485,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.21 | Благоустройство общественной территории в городе Кореновске, улица Маяковского,29 | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Благоустроена общественная территория | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.22 | Благоустройство общественной территории в городе Кореновске, улица Суворова,38 | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Благоустроена общественная территория | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.23 | Благоустройство общественной территории в городе Кореновске, переулок Тарасенко,1 | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Благоустроена общественная территория | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.24 | Благоустройство общественной территории в городе Кореновске, улица Бувальцева,30 | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Благоустроена общественная территория | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.25 | Благоустройство общественной территории в городе Кореновске, улица Фрунзе,201 | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Благоустроена общественная территория | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.26 | \*Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, пересечение улиц Школьной и Нижней | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство тротуарных дорожек;-озеленение;-освещение;-установка малых архитектурных форм-установка детского игрового комплекса | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.27 | \*Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, район юго-западный | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство тротуарных дорожек;-озеленение;-освещение;-установка малых архитектурных форм-установка детского игрового комплекса | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.28 | \*Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица Бувальцева «Комсомольская роща» | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство тротуарных дорожек;-озеленение;-освещение;-установка малых архитектурных форм | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.29 | \*Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица К.Маркса,б/н | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | обустройство тротуарных дорожек;-озеленение;-освещение;-установка малых архитектурных форм-обустройство парковочных мест | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.30 | Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В.Павленко,63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л.Бейсужек  | 3 | всего | 97953,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97953,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | -обустройство тротуарных дорожек, -освещение, -озеленение, -установка малых архитектурных форм, -обустройство игровой зоны и площадки для занятий на открытом воздухе,-обустройство места отдыха у воды, -прокат водного оборудования, -обустройство кинотеатра под открытым воздухом,- парковка | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 92125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92125,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 930,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4897,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4897.7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.31 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63, «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» - 1 этап | 3 | всего | 53000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комплексное благоустройство | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 45580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45580,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7420,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.32 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63, «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» - 2 этап | 3 | всего | 152000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152000,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комплексное благоустройство | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 144400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144400,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.33 | Благоустройство общественной территории, расположенной в г.Кореновске по улице Павленко, 63, городской парк культуры иотдыха, 3 этап | 3 | всего | 95944,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95944,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комплексное благоустройство | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 90235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90235,3 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 911,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 911,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4797,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4797,2 | 0,0 |
| 1.34 | Благоустройство общественной территории по улице Циолковского, б/н в городе Кореновске | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комплексное благоустройство | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.35 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 1 очередь | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комплексное благоустройство | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.36 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 2 очередь | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комплексное благоустройство | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.37 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 3 очередь |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комплексное благоустройство | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.38 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 4 очередь |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комплексное благоустройство | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.39 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 5 очередь |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Комплексное благоустройство | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | \*Благоустройство дворовых территорий Кореновского городского поселения (приложение 2) | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 ед | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения(приложение 3) | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 ед | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4 | \*Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей(приложение 4) | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 ед. | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5 | \*Изготовление и установка информационных щитов | 3 | всего | 18,3 | 0,0 | 10,0 | 3,3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Изготовлен и установлен информационный щит | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 18,3 | 0,0 | 10,0 |  3,3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6 | \*Изготовление топосъемки территорий, проектно-сметной документации и проведение ее оценочной экспертизы | 3 | всего | 242,8 | 242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Изготовлена топосъемка территории, проектно-сметная документация и проведена ее оценочная экспертиза | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 242,8 | 242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 7 | \* проведение мероприятий по выполнению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из краевого бюджета | 3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Образованы земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8 | \*Проведение голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке, в том числе: | 3 | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | Проведено голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8.1 | приобретение ролапов с логотипом | 3 | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | приобретены ролапы с логотипом | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8.2 | приобретение футболок с логотипом | 3 | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | приобретены футболки с логотипом | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8.3 | приобретение бейсболок с логотипом | 3 | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | приобретены бейсболки с логотипом | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

<\*> финансирование мероприятий будет производится с учетом решений Совета Кореновского городского поселения Кореновского района «О бюджете Кореновского городского поселения Кореновского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

34

 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляются за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района при привлечении средств из федерального и краевого бюджета на условиях софинансирования, а также за счет средств государственной поддержки из федерального бюджета.

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечении «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Средства государственной поддержки из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований –победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с нормативными актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края, в том числе, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 41674,6 | 81778,8 | 0,0 | 32348,5 | 0,0 | 92125,1 | 90235,3 |
| Краевой бюджет |  | 0,0 | 1736.4 | 490,8 | 35341,5 | 1347,8 | 27006,7 | 46510,6 | 145311,5 |
| Местный бюджет |  | 242,8 | 9173,7 | 786,5 | 20,2 | 5490,39 | 1723,8 | 12317,7 | 12397,2 |
| Внебюджетные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе | 638059,9 | 242,8 | 52584,7 | 83056,1 | 35361,7 | 39186,69 | 28730,5 | 150953,4 | 152000,0 |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпл/ ЗПгпф, где:

Сдгппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зпгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М, где:

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

Сдгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение Сдгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 М СРгп = ∑ СДгппз\*ki, где:

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

6.4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5\* СРгп+ 0,5\*∑ЭРп/п\*kj/ j, где:

Эргп – эффективность реализации муниципальной программы;

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы (ведомственной

целевой программы, основного мероприятия);

kj – коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kjо пределяется по формуле:

kj= Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

5.5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

7.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

7.2. Исполнителями муниципальной программы являются:

а) отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района

б) отдел строительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

7.3. Исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий муниципальной программы;

б) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

в) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

г) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

д) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

е) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

7.4. На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

7.5. Основными финансовыми рисками реализации муниципальной программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

7.6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Кореновского городского поселения Кореновского района и муниципальную программу.

»

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район Ю.Н. Гребенев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, с учетом общественного мнения, результатов голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) | Дата протокола по итогам общественных обсуждений, дата проведения рейтингового голосования (при проведении голосования) | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | \*Город Кореновск, общественная территория от улицы Мира, до улицы Льва Толстого | IV квартал 2019 | 17.02.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Кореновского городского поселения Кореновского района |
| 2 | \*\*Город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, нечетная сторона | III квартал 2019 | не проводилось |
| 3 | \*\*Город Кореновск, пересечение улиц Пурыхина и Курганной | III квартал 2019 | не проводилось |
| 4 | \*\*Город Кореновск, пересечение улиц Космонавтов и Карла Маркса | III квартал 2019 | не проводилось |
| 5 | \*\*Город Кореновск, пересечение улиц Циолковского и Краснодарской | III квартал 2019 | не проводилось |
| 6 | \*\*Город Кореновск, улица Бувальцева, район моста, четная сторона | III квартал 2019 | не проводилось |
| 7 | \*\* Город Кореновск, улица Фрунзе от дома №75 до дома №83а | III квартал 2019 | не проводилось |
| 8 | \*\*Город Кореновск, общественная территория, ограниченная улицами Красная, Пурыхина, Мира, А. Матросова | III квартал 2019 | не проводилось |
| 9 | \*Город Кореновск, пересечение улицы Красной и улицы Венеры Павленко, улицы Мира и переулка Юннатов | III квартал 2020 | 29.09.2019 |
| 10 | \*\*Город Кореновск, улица К. Маркса, район № 318д | III квартал 2020 | не проводилось |
| 11 | \*\* Город Кореновск, улица Суворова, район № 1 м | III квартал 2020 | не проводилось |
| 12 | \*\* Город Кореновск, улица Суворова, район № 1 и | III квартал 2020 | не проводилось |
| 13 | \*\* Город Кореновск, улица Суворова, район № 1п | III квартал 2020 | не проводилось |
| 14 | \*\* Город Кореновск, улица Суворова, район № 2е | III квартал 2020 | не проводилось |
| 15 | \*\* Город Кореновск, пересечение улиц Заводской и К. Маркса  | III квартал 2020 | не проводилось |
| 16 | \*\* Город Кореновск, улица Краснодарская, район № 36а | III квартал 2020 | не проводилось |
| 17 | \*\* Город Кореновск, улица Маяковского, район № 2в | III квартал 2020 | не проводилось |
| 18 | \*\* Город Кореновск, улица Космонавтов, район № 20б | III квартал 2020 | не проводилось |
| 19 | \*\*\*\*Город Кореновск, улица В.Павленко,63, городской парк культуры и отдыха (II этап) | III квартал2020IV квартал 2020I квартал 2021II квартал2021 III квартал2021 IV квартал 2021 | 16.02.2020 |
| 20 | \* город Кореновск, улица Запорожская «Парк 75-летия Победы» в городе Кореновске, в том числе: |  | 02.06.2021 |
| северная часть | IV квартал 2022 |
| южная часть | IV квартал 2023 |
| 21 | \*\*\* Город Кореновск, улица Маяковского,29 | III квартал 2022 | не проводилось |
| 22 | \*\*\* Город Кореновск, улица Суворова,38 | III квартал 2022 | не проводилось |
| 23 | \*\*\* Город Кореновск, переулок Тарасенко,1 | III квартал 2022 | не проводилось |
| 24 | \*\*\* Город Кореновск,улица Бувальцева,30 | III квартал 2022 | не проводилось |
| 25 | \*\*\* Город Кореновск,улица Фрунзе,201 | III квартал 2022 | не проводилось |
| 26 | \*Город Кореновск, улица К.Маркса, б/н | IV квартал 2026 | 02.06.2021 |
| 27 | \*Город Кореновск, район юго-западный  | IV квартал 2026 | 02.06.2021 |
| 28 | \*Город Кореновск, пересечение улиц Школьной и Нижней | IV квартал 2026 | 02.06.2021 |
| 29 | \*Город Кореновск, улица Бувальцева | IV квартал 2026 | 02.06.2021 |
| 30 | \*\*\*\*Благоустройство общественной территории, расположенной в городе Кореновске по улице В.Павленко,63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева вдоль реки Л.Бейсужек | IV квартал 2024 | 01.06.2023 |
| 31 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63, «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» - 1 этап | IV квартал 2024 | 03.05.2024 |
| 32 | Благоустройство общественной территории по адресу: город Кореновск, улица В. Павленко, 63, «Смотровая площадка на р. Л. Бейсужек» - 2 этап | IV квартал 2025 | 03.05.2024 |
| 33 | \*\*\*\* Благоустройство общественной территории, расположенной в г.Кореновске по улице Павленко, 63, городской парк культуры иотдыха, 3 этап | IV квартал 2025 | 01.06.2023 |  |
| 34 | Благоустройство общественной территории по улице Циолковского, б/н в городе Кореновске | IV квартал 2025 | не проводилось |  |
| 35 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 1 очередь | IV квартал 2025 | не проводилось |  |
| 36 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 2 очередь | IV квартал 2025 | не проводилось |  |
| 37 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 3 очередь | IV квартал 2025 | не проводилось |  |
| 38 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 4 очередь | IV квартал 2025 | не проводилось |  |
| 39 | Благоустройство общественной территории в районе улицы Н.Крупской в городе Кореновске, 5 очередь | IV квартал 2025 | не проводилось |  |

<\*> Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период, согласно результатам проведенных общественных обсуждений (рейтингового голосования)

<\*\*> Адресный перечень общественных территорий, предусмотренный муниципальной программой, на которые не распространяются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

<\*\*\*> Адресный перечень общественных территорий, предусмотренный муниципальной программой, на которые не распространяются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и который будет определен по результатам мониторинга общественных территорий в 2021-2022 году

<\*\*\*\*> Адресный перечень общественных территорий, предусмотренный муниципальной программой, проекты которых признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на которые не распространяются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» |

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Почтовый адрес многоквартирного дома | Перечень работ (минимальный/дополнительный) | Дата поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ | Плановый период реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |

<\*> Адресный перечень подлежит корректировке с включением дворовых территорий, на которые были поданы соответствующие заявки от заинтересованных лиц, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период.

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» |

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвентаризация территории улиц Кореновского городского поселения Кореновского района  | 31 декабря 2023 года | Паспорта благоустройства индивидуальной жилой застройки  |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил

благоустройства территории\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |

<\*> в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Кореновского городского поселения Кореновского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» |

ПОРЯДОК

 трудового (финансового) участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Кореновского городского поселения

Кореновского района

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1) минимального перечня работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка, замена скамеек, урн для мусора.

Расходные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, софинансируются из краевого бюджета, при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий возможно финансовое (денежное) участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников (заинтересованных лиц) иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен и (или) в не денежной форме - трудовое участие. В частности, это может быть:

выполнение жителями (собственниками помещений, заинтересованными лицами) неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, охрана объектов), которое измеряется в человеко-часах,

предоставление строительных материалов, техники,

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

2) дополнительного перечня работ:

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковок;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ\*.

При этом расходные обязательства, возникающие при реализации муниципальной программы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству, софинансируется из краевого бюджета, при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

А также при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ\*\*.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое участие собственников помещений многоквартирного дома и заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Доля трудового участия собственников помещений многоквартирного дома и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Одним из условий при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий является привлечение студенческих строительных отрядов.

\* Иные виды работ могут включать в себя работы по благоустройству дворовой территории, не включенные в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, определенных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды». При этом перечень иных работ принимается решением собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается.

\*\*Условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район Ю.Н. Гребенев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» |

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства администрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района».

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Кореновского городского поселения Кореновского района согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация Кореновского городского поселения Кореновского района передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района», решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район Ю.Н. Гребенев

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2030 годы» |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, рекомендуемый к размещению на дворовых территориях и общественных территориях Кореновского городского поселения

Скамьи для размещения на внутридворовых территориях



Урны и ограждения для размещения на внутридворовых территориях



Детское игровое и спортивное оборудование для размещения

на внутридворовых территориях

 





 

 

 

 

Беседки для размещения на внутридворовых территориях

 

»

Начальник

отдела жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и транспорта

администрации Кореновского

городского поселения Кореновского район Ю.Н. Гребенев